КОНТРАКТ №1

на выполнение работ для муниципальный нужд

ст. Новоивановская                     				                            «30» ноября  2018 г.

Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Абеленцева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию "Краснодаргражданпроект"(сокращенное наименование ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора Погосян Владимира Марспетовича, действующего на основании Доверенности №17 от 02.07.2018г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается по результатам закупки (Идентификационный код закупки 183234401390023440100100050014110244) путем проведения открытого конкурса, зафиксированных протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

№  ПРО1 от «19» ноября  2018 года для закупки №0318300003518000005. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим контрактом и заданием на проектирование (Приложение № 1), а также иными приложениями и условиями контракта, руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, собственным иждивением выполнить работы Газопровод низкого давления в ст. Новоивановской Новопокровского района.  2-я очередь строительства. (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ – проектно-сметную документацию (далее – проектно - сметная документация или результаты работ) (выполнение проектных работ по указанному объекту, именуется в дальнейшем по тексту контракта – работы).

1.2. Нарушения и отклонения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в сроки установленные контрактом.

1.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по контракту в установленный контрактом срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч )рублей 00 копеек в том числе  НДС 18% - 144 915,25( сто сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей25 копеек (далее -цена контракта).

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения, за исключением случаев установленных положениями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Порядок оплаты работ:

2.4.1. Заказчик  оплачивает сданные Подрядчиком и принятые Заказчиком  работы на основании акта о приемке выполненных работ.

2.4.2. Заказчик оплачивает сданные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в течение 30-ти  дней с момента и на основании подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.5. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой контракта, на основании

пункта 2.1 контракта, Подрядчик погашает такую разницу за счет собственных средств.

2.6. Заказчик не оплачивает работы, в том случае если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, с нарушением требований, заданных документацией по качеству, либо если при их производстве не соблюдалась технология работ.

2.7. Оплата работ считается произведенной в день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Новоивановского сельского поселения

2.8.  При наличии у Заказчика к Подрядчику неудовлетворенных претензий (исков), Заказчик вправе не производить (приостановить) оплату за выполненные и принятые по данному  контракту работы до полного удовлетворения  имеющихся претензий (исков) или принятия по ним окончательного решения  в соответствии  с действующим законодательством.

3. Сроки, порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком с момента заключения контракта в течение 22 дней.

3.2. Порядок выполнения работ по настоящему контракту определяются заданием на проектирование (Приложение  № 1) и иными условиями контракта.

3.3. Сдача и приемка выполненных работ устанавливается в следующем порядке:

3.3.1. В сроки, установленные контрактом, Подрядчик передает Заказчику по почте или нарочным комплект проектно – сметной документации (далее – проектно - сметная документация), и иную необходимую документацию, определенную заданием на проектирование (Приложение  № 1), в количестве, определяемым заданием на проектирование (Приложение № 1), сопроводительное письмо, 2 (два)  экземпляра акта сдачи - приемки выполненных работ и 2 (два) экземпляра накладной. При отсутствии одного из документов или экземпляра такого документа результат выполненных работ Заказчиком к рассмотрению не принимается.

3.4. Датой исполнения работ по контракту в целом считается дата подписания Заказчиком акта сдачи - приемки результатов работ. Сдача и приемка результатов работ устанавливается в следующем порядке:

3.4.1. Ответственное лицо Заказчика (далее – Ответственное лицо) по настоящему контракту регистрирует сопроводительные документы. Срок такой проверки не должен превышать 1 (одного) рабочего дня с момента получения документации.

3.4.2. Если проектно - сметная и иная документация, предусмотренная заданием на проектирование (Приложение № 1), поступила в комплекте, Ответственное лицо по настоящему контракту принимает проектно - сметную и иную документацию, предусмотренную заданием на проектирование (Приложение № 1), делает запись в накладной о получении соответствующего количества экземпляров, ставит подпись, ее расшифровку и дату. Один оформленный экземпляр накладной возвращается Подрядчику.

Дата подписания накладной является датой начала приемки результатов работ.

3.4.3. Если проектно – сметная и иная документация, предусмотренная заданием на проектирование (Приложение № 1), поступила не в комплекте, Ответственное лицо по настоящему контракту направляет Подрядчику извещение об отказе от приемки документации.

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение2 (двух) дней с момента подписания накладной, предусмотренной пунктом 3.4.2 настоящего контракта.

Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по контракту на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте и задании на проектирование (Приложение № 1).

3.6. Основаниями для отказа от приемки работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям и указаниям Заказчика, изложенными в настоящем контракте и задании на проектирование (Приложение № 1).

3.6.1. Для проверки соответствия выполняемых работ требованиям установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения независимых экспертов, срок, указанный в пункте 3.5. настоящего контракта, увеличивается до 30 (тридцати) рабочих дней.

Привлечение независимых экспертов возможно на любой стадии приемки выполненных работ до получения заключения государственной экспертизы. При этом если заключение независимых

экспертов будет указывать на несоответствие представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям и указаниям Заказчика, изложенными в настоящем контракте и задании на проектирование (Приложение № 1), по требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с получением такого заключения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

3.6.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ после устранения замечаний работы сдаются Подрядчиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего контракта.

3.7. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе их принять и оплатить на условиях настоящего контракта.

3.8.  При наличии претензий  (исков) к Подрядчику, Заказчик, вправе приостановить оплату  за выполненные и принятые  по данному  контракту работы до  полного удовлетворения  имеющихся претензий (исков) или принятия по ним окончательного решения  в соответствии  с действующим законодательством.

3.9. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению контракта в установленные сроки, либо выполняет обязательства, предусмотренные контрактом с нарушением установленных Графиком выполнения работ сроков более чем на 10 календарных дней, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, уведомив Подрядчика за 10 календарных дней о расторжении контракта в одностороннем порядке, и требовать возмещения убытков и оплаты неустойки в соответствии с разделом 5 (Ответственность сторон) Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.

4.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента вступления настоящего контракта в силу представителей Заказчика, ответственных по настоящему контракту, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.4. Предоставить исходные данные в соответствии с требованием Задания на проектирование (Приложение № 1)

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием выполняемых работ цене контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственным органами и другими организациями.

4.1.9. Произвести приемку и оплату результатов работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в пределах цены контракта.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1) собственным иждивением и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.

Технические, экономические, экологические и другие требования к проектно - сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать заданию на проектирование (Приложение № 1), требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», статьям 47 - 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации.

4.2.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико - экономических параметров, предусмотренных в задании на проектирование (Приложение № 1), включая оплату экспертиз.

4.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. Назначить в трехдневный срок с момента вступления настоящего контракта в силу представителей Подрядчика, ответственных по настоящему контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.2.5. Представить Заказчику на утверждение результаты работ в сроки, установленные настоящим контрактом, и в виде, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

4.2.6. По результатам выполненных работ совместно с Заказчиком обеспечить получение согласований, выполнение сопровождения.

4.2.7. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых на себя по настоящему контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.2.8. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика или ставшей известной ему в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой - либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Не разглашать, не передавать и не делать каким - либо способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документации, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе, как с письменного согласия обеих Сторон.

4.2.9. Использовать полученные в процессе выполнения работ по настоящему контракту результаты только для выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.10. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять Заказчику необходимые отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине.

4.2.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в соответствии с условиями контракта.

4.2.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до передачи их Заказчику.

4.2.14. Отвечать за качество выполнения работ.

4.2.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.2.16. Подрядчик обязан на момент заключения контракта представить Заказчику копии необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на право осуществления деятельности (выполнения работ) по настоящему контракту.

4.2.17. В случае исключения Подрядчика из реестра саморегулируемой организации, выдавшей Подрядчику свидетельство дающее право осуществлять деятельность (выполнять работы) по настоящему контракту, в письменном виде известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней, с момента такого исключения.

4.2.18. Предоставлять по требованию Заказчика запрашиваемые сведения о ходе выполнения работ по контракту по формам и в установленные сроки.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.2.19. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.20. При проведении государственной экспертизы, контролирует ход государственной экспертизы и своевременно устраняет замечания. В случае проведения повторной экспертизы по вине Подрядчика оплата производится последним.

Срок направления Подрядчиком проектной документации на повторную государственную экспертизу проектной документации, откорректированной по замечаниям, изложенным в отрицательном заключении государственной экспертизы, и оплата проведения повторной государственной экспертизы не может превышать 30 календарных дней с момента получения отрицательного заключения государственной экспертизы.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Организовывать процесс производства работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в сумме _________(________) рублей, определенной в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных кон-трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустоек (штрафов), если докажет, что неисполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика, а так же по основаниям предусмотренным п. 2.5. настоящего контракта.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются в виде фиксированной суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.

5.6. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в сумме _________(________) рублей, определенной в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.7. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в сумме _______ (_________) рублей, определенной в порядке, установленном пунктом 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в порядке, установленном постановлением  Правительства  РФ  от 30.08.2017 года № 1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. Подрядчик несет ответственность за полное или частичное невыполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, в том числе за нарушение сроков выполнения работ в целом или отдельных ее этапов, отказа от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

5.12. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе соответствующими административными органами), юридическими лицам, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязательств по контракту или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

5.13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки, обнаружены Заказчиком в период выполнения работ.

5.15. Оплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления к Подрядчику соответствующей претензии Заказчика. Неустойка перечисляется на реквизиты Заказчика указанные в разделе 16 (Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон) контракта.

5.16. При оплате неустойки Подрядчик в течение 3 (трех) календарных направляет Заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка.

5.17. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.

К подобным обстоятельства Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

6.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.

6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

# 7. Права на результаты работ по контракту

7.1. Все исключительные права на результаты выполненных работ по контракту принадлежат Заказчику.

7.2. Подрядчик не имеет права продать или передать третьим лицам результаты работ или их составные части.

7.3. Право собственности Заказчика на результаты работ возникает после оплаты выполненных работ в полном объеме.

8. Изменение и расторжение  контракта.

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьями 34, 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также  ФЗ - № 44 «О контрактной системе  в сфере  закупок  товаров, работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и муниципальных нужд».

8.4. Заказчик вправе провести экспертизу  выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы  с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.8. Заказчик обязан  принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 года   порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.10.  Сторона, которой  направленно предложение  о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ  по существу в срок не позднее  5 (пяти) календарных дней  с даты его получения.  Расторжение контракта по соглашению сторон  производится путем  подписания соответствующего соглашения.  В случае расторжения настоящего контракта  по  инициативе  любой из сторон, стороны  производят сверку расчетов, который подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ.

8.11.  В случае расторжения контракта Подрядчик обязан передать в течение 7 (семи) календарных дней по акту Заказчику результаты выполненных работ (при их наличии) и иную соответствующую документацию.

8.12. Расчеты  между сторонами  за выполнение  до расторжения контракта работы, производятся  после  осуществления ими действий, предусмотренных пунктом 8.12. контракта, на  основании  акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом  произведенных Заказчиком к моменту  прекращения  контракта платежей, а также  сумм, подлежащих взысканию  с Подрядчика в качестве неустойки  или  компенсации  причиненных  Заказчику  убытков, в случае  нарушения  Подрядчиком  условий настоящего  контракта.

8.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.15 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 28 февраля 2019 года включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

10. Конфиденциальность

10.1. Требования о конфиденциальности настоящего контракта не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Гарантии

11.1.Подрядчик  гарантирует Заказчику:

- передачу полученных по настоящему контракту результатов работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

11.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной   документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ.

При обнаружении недостатков в проектной  документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или проектом государственного контракта не установлено иное.

12. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

12.1. В целях обеспечения выполнения обязательств по контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение в виде: предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статей 45 и 96  федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

## 12.2. Обеспечение выполнения обязательств по контракту представляется на сумму ------- (прописью) рублей.

## 12.2.1.  Если при проведении открытого конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта на сумму ------ (прописью)  рублей, что составляет размер, превышающий в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, но не менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

## 12.3. В качестве обеспечения принимается банковская гарантия, выданная банком, соответствующая требованиям, установленным Правительством Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" и соответствующая положениям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## 12.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; безотзывная банковская гарантия должна содержать условия выполнения банком-гарантом своих обязательств; кроме того, безотзывная банковская гарантия, должна обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, в том числе по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление, до дня списания денежных средств со счета банка-гаранта.. При этом, предоставленное Подрядчиком обеспечение должно содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, не освобождают банк-гаранта от принятых обязательств, в т.ч. условие о том, что принадлежащее Заказчику по данному обеспечению право требования к банку-гаранту может быть передано правопреемнику Заказчика по контракту.

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта, указанный в п. 9.2 контракта, не менее чем на один месяц, в случае приостановления действия контракта срок действия обязательств по банковской гарантии должен увеличиться пропорционально;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства от 8 ноября 2013 г. № 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) право заказчика (Бенефициара) на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

9) условие, при котором все споры, возникающие из предоставления банковской гарантии, рассматриваются в арбитражном суде Краснодарского края.

12.5. Банковская гарантия, предоставляемая должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru). Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.

12.7. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему контракту по вине Подрядчика, Подрядчик продлевает срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 45 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.8. При условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту Заказчик возвращает денежные средства, внесенные Подрядчиком на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Заказчику, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документацией о проведении открытого конкурса. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком, после подписания акта сдачи - приемки результатов работ в случае получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

12.9. В случае невыполнения Подрядчиком каких-либо из условий контракта Заказчик вправе удержать денежные средства, внесенные в качестве обеспечения выполнения обязательств по контракту, или истребовать банковскую гарантию.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке установленном пунктом 13.1., настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в арбитражном суде Краснодарского края.

13.3. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 10 календарных дней с момента получения такой претензии.

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Изменение условий настоящего контракта, осуществляется в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и по письменному соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.2. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.4. Уведомления, связанные с исполнением настоящего контракта, даются в письменной форме и отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в контракте, уведомление считается полученным в день получения телексного, электронного или факсимильного сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном порядке.

14.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 2 (двух) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем контракте, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем контракте банковские реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик. В случае несоблюдения настоящего пункта контракта сторона считается надлежащим образом уведомленной при направлении уведомления по адресу, указанному в контракте.

14.6. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполняемые работы. В случае, если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

14.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на проектно-сметную документацию;

- Приложение № 2 – Сметный расчет;

- Приложение № 3 – Протокол согласования (ведомость) договорной цены.

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Юридический адрес:353024 Краснодарский край Новопокровский район ст. Новоивановская ул. Красная, 89 Почтовый адрес:353024 Краснодарский край Новопокровский район ст. Новоивановская ул. Школьная, 58 "а" тел. 8(861)49-38243 факс. 8(861)49-38247 ИНН 2344013900 КПП 234401001 ОГРН 1052324697182 БИК 040349001 ОКПО 04091241 р/с 40204810600000000277 ОКТМО 03635416 Южное ГУ Банка России г.Краснодар УФК по Краснодарскому краю (Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района) л/с 03183013790 Электронный адрес: novoivanovskay-1@mail.ru Глава Новоивановского сельского поселения Новопокровского района __________________ В.А.Абеленцев м.п. | Подрядчик: Открытое акционерное общество Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию "Краснодаргражданпроект" Адрес местонахождения :350063,Российская Федерация,Краснодарский край,г.Краснодар,ул.Мира,дом 58,комната15 Почтовый адрес:350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе,дом 41,комната 404 e-mail:krgp@krgp.ru тел./факс:8(861)262-53-55/8(861)262-48-37 ОГРН 1022301172178,ИНН 2310011849,КПП 230901001 р/с 40702810300080000001 к/с 30101810900000000815 Краснодарский филиал ПАО "РосДорБанк" БИК 040349815 Исполнительный директор ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект" ____________________В.М.Погосян "____"______________20____г. М.П. |
| --- | --- |