ПРОЕКТ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ Новоивановского Сельского поселения

Новопокровского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От________                                                                                                    № ___

станица  Новоивановская

О порядке изменения существенных условий

отдельных  муниципальных контрактов, предметом

которых является выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация    Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  п о с т а н о в л я е т:

- Муниципальным заказчикам Новоивановского сельского поселения  Новопокровского района по контрактам с ценой от 1 миллиона рублей до 30 миллионов рублей, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, осуществлять в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется на основании постановления администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

2) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

3) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

5) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №841/пр  «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России №841/пр) путем перерасчета цены контракта в разрезе ценообразующих строительных ресурсов, еще не закупленных подрядчиком, с подтверждением ценовых показателей. Для подтверждения ценовых показателей таких ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, предоставляются обосновывающие документы, содержащие информацию о цене таких строительных материалов и  (или) оборудования, действующей на дату заключения действующего контракта, а также на дату проведения расчета в соответствии с приказом Мистроя России №841/пр.

3. Муниципальным заказчикам в случае необходимости обеспечить реализацию норм настоящего постановления путем подготовки и внесения на согласование проекта постановления администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  в соответствии с требованиями настоящего постановления.

4. Отделу по вопросам финансирования, экономики, учета и отчетности администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (Малыхина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

5. Отделу по общим вопросам, по вопросам землепользования и работе с КФХ, ИП и ЛПХ администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (Рыжкова) обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в установленных местах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района				                         В.А. Абеленцев