# Муниципальный контракт

# № 0318300003516000004-0062936-02

# на выполнение подрядных работ

# «Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской»

# (наименование работ)

ст.Новоивановская                                                                                           «29» сентября 2016 г.

(наименование муниципального образования)

Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный Заказчик, в лице Главы Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Абеленцева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава и общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА» (наименование организации-Подрядчика, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Халаим Ирина Константиновна, действующий на основании Устава в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства в сфере закупок, на основании протокола № 4 от  14.09.2016 года заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## Статья 1. Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по объекту:

«Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской» в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, передать результат работ Муниципальному Заказчику, а Муниципальный Заказчик обязуетсяпринять и оплатить выполненные работы в размере и порядке, предусмотренные Контрактом.

1.2.Место выполнения работ: Краснодарский край, Новопокровский район,  ст.Новоивановская по улице Красной в центре станицы Новоивановской.

1.3. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2),  локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4).

## Статья 2. Условия и сроки выполнения работ

2.1. К работам необходимо приступить в течение 3-х дней с даты  заключенияКонтракта.

2.2.Работы выполняются Подрядчиком лично. Субподряд не предусмотрен.

2.3. Подрядчик обязан до начала работ согласовать с Муниципальным Заказчиком место вывоза грунта и строительного мусора, технологию выполнения работ.

2.4. Работа выполняется из материалов Подрядчика, его силами и средствами. На момент согласования Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику на поставляемые материалы и оборудование сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).

2.5.В случае если работа выполняется с использованием материала Муниципального Заказчика, Подрядчик обязан использовать предоставленный материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Муниципальному Заказчику отчет о расходах материала, а также возвратить его остаток.

2.6. Срок выполнения работ составляет: 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Дата начала работ,сроки выполнения отдельных этапов и конечный срок выполнения работы устанавливаются в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (приложение № 2).

2.7. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом.

3. Срок действия Контракта

## 3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 ноября 2016 года, а по обязательствам по оплате, гарантийным обязательствам, возмещению убытков и выплате неустойки – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

## 3.2.Окончание срока действия Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение условий Контракта.

## Статья 4. Цена Контракта и порядок расчетов

# 4.1.Стоимость объема работ по Контракту (цена Контракта) является твердой, определяется по результатам проведения «Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской» и составляет 443 946,85 (четыреста сорок три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 85 копеек. НДС не предусмотрен.

Объём субсидии из муниципального бюджета составляет: 443 946,85 (четыреста сорок три тысячи девятьсот сорок шесть ) рублей 85.

Средства муниципального бюджета - 443 946,85 (четыреста сорок три тысячи девятьсот сорок шесть ) рублей 85 копеек.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом№ 44-ФЗ  и (или) по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

4.2. Муниципальный Заказчик принимает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и подписывает их, производит оплату в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Оплату работ, не предусмотренных  в Контракте, Муниципальный Заказчик не производит.

4.4. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица(ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.5.  Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

4.6. Муниципальный Заказчик производит оплату результата работ Подрядчику при условии поступления средств целевого финансирования, а также в пределах доведенных до Муниципального Заказчика лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

4.7. Платежи по Контракту осуществляются Муниципальным Заказчиком с момента поступления бюджетных средств на лицевой счет Муниципального заказчика в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 13 настоящего Контракта. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным Заказчиком не производятся. В случае изменения платежных реквизитов Подрядчика,последний обязуется сообщить об этом и предоставить новые реквизиты Муниципальному Заказчику в письменной форме в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента изменения. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Муниципальному заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

4.8. Подрядчик направляет Муниципальному Заказчику на проверку и на подписание следующие документы:

-  акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов качества на использованные материалы;

- исполнительно-техническую документацию в следующем составе: общий журнал работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты качества на использованные материалы и оборудование.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не могут быть подписаны  Подрядчиком или Муниципальным Заказчиком в одностороннем порядке.

При установлении Муниципальным Заказчиком недостоверности объемов выполненных работ, ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов по представленным Подрядчиком и подписанным Муниципальным Заказчиком актам о приемке выполненных работах по форме КС-2, оплата по таким актам не производится, а ранее оплаченные Муниципальным Заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента предъявления Муниципальным Заказчиком такого требования. В случае не возврата Подрядчиком произведенных платежей, суммы произведенных платежей могут быть взысканы с Подрядчика как излишне уплаченные с начислением процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.9. Муниципальный Заказчик не производит оплату выполненных работ Подрядчику в следующих случаях:

–при выполнении работ не в полном объёме, предусмотренном Контрактом по вине Подрядчика;

– при нарушении Подрядчиком условий Контракта.

4.10.Окончательный расчет по Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком в срок 30 банковских дней с момента подписания  Муниципальным Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при условии, что работа выполнена надлежащим образом, после полного окончания  работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке результата работ, при предоставлении Подрядчиком документов, предусмотренных п.4.9. настоящего Контракта.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный Заказчик производит оплату по Контракту  за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном настоящим Контрактом.

## Статья 5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ  или внесением денежных средств на указанный Муниципальным Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

5.2.  Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять  30 (тридцать) % -  148 809,0 рублей   начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

5.3. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со следующими требованиями:

5.3.1. Вариант 1.Муниципальный Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

5.3.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Муниципальному Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки Контракта;

- обязанность гаранта уплатить Муниципальному Заказчику неустойку (штраф) в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательств, предусмотренных Контрактом;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

- срок действия банковской гарантии  в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Муниципальным Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- условие о праве Муниципального Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Муниципального Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:

- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в размере, предусмотренном конкурсной документацией;

- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта;

- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- указание на то, что споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края

5.3.1.2. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Муниципальным Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

5.3.1.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3.1.4. Муниципальный Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня ее поступления.

5.3.1.5. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (требование по банковской гарантии) в соответствии с Перечнем документов, представляемых Муниципальным Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08 ноября 2013 г. № 1005, направляет гаранту:

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Муниципальным Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.5.3.1.1. настоящего Контракта;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте настоящего Контракта.

5.3.1.7. Неустойки (штрафы, пени), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным Заказчиком из сумм обеспечения исполнения Контракта, вносимых в форме банковской гарантии, с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.

5.3.2. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере 30%начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, на счет Муниципального Заказчика.

5.3.2.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

5.3.2.2.Неустойки (штрафы, пени), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным Заказчиком из сумм обеспечения исполнения Контракта, вносимых в форме денежных средств, с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.

5.3.2.3. Денежные средства, за вычетом неустоек (штрафов, пеней), а также сумм возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Подрядчику Муниципальным Заказчиком при надлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Муниципальным Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

5.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней предоставить Муниципальному Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые предусмотрены Контрактом.

## 6. Права и обязанности Сторон

6.1.Муниципальный Заказчик обязан:

6.1.1. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию и документацию, указанную в техническом задании (приложение № 1).

6.1.2. Принимать участие в работе приемочной комиссии.

6.1.3. В случае необходимости принимать решение о прекращении (приостановлении) работ, в установленном действующим законодательством порядке.

6.1.4. Своевременно осуществлять приемку выполненных работ.

6.1.5. Оплачивать выполненную Подрядчиком работу в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6.2.Муниципальный Заказчик вправе:

6.2.1. Передать техническому заказчику - Заказчику-Застройщику (при заключении отдельного договора) часть своих полномочий:

а) подписание актов о приемке выполненных работах по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

б) подготовку необходимого пакета документов для финансирования выполненных работ по Контракту;

в) предъявление от своего имени претензий к Подрядчику в случае нарушения с его стороны условий Контракта;

г) представление интересов Муниципального заказчика по вопросам исполнения и ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком условий Контракта в рамках переданных функций и полномочий;

д) выполнение иных обязанностей Муниципального Заказчика, предусмотренных договором.

6.2.2. Иметь беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ, журналу производства работ, журналу по технике безопасности на рабочем месте и журналу учета материалов.  Принимать участие в приемке скрытых работ.

6.2.3. На любом этапе выполнения работ привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

6.2.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результаты работы и(или) с иными недостатками, которые делают объект непригодным для использования, Муниципальный Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- выполнения работ заново с возмещением Муниципальному Заказчику причиненных просрочкой исполнения Контракта убытков.

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта (расторгнуть Контракт в одностороннем порядке) и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Качественно выполнить работы в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2),  локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4), нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

6.3.2. Предъявить приемочной комиссии комплект исполнительно-технической документации и сдать результат работы Муниципальному заказчику.

6.3.3. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

6.3.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Муниципальному Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.3.5. Иметь  необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы.

6.3.6. Обеспечить:

– производство работ в полном соответствии с Контрактом, проектно-сметной документацией, рабочими чертежами и нормативными актами, техническими условиями, Муниципальными стандартами и другим нормативными документами, действующими в Российской Федерации;

– качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в Российской Федерации;

– ведение журналов учета выполненных работ, составление актов на скрытые работы;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

6.3.7.  Осуществить в присутствии Муниципального Заказчика привязку Объекта к земельному участку.

6.3.8.Выполнить обустройство производственной площадки согласно проекту, обеспечить охрану  Объекта.

6.3.9. Выполнить временные подключения к существующим инженерным сетям для  исполнения работ на производственной площадке: основных и пуско-наладочных работ.

6.3.10. Нести полную материальную ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования до момента приемки Объекта Муниципальным Заказчиком.

6.3.11. Обеспечить качественное выполнение работ, произвести испытание смонтированного им оборудования, сдать приемочной комиссии в установленном порядке в соответствии со сроками, установленными Контрактом, законченный Объект.

6.3.12. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ  требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и сооружений  на производственной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение правил санитарии.

6.3.13. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов и открытого хранения на весь период выполнения работ.

6.3.14.  Возместить  нанесенный третьим лицам ущерб, возникший при проведении работ.

6.3.15. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные нарушения.

6.3.16. Устранять своими силами и за свой счет в сроки, установленные Муниципальным Заказчиком все выявленные в процессе работ и после их завершения дефекты в работах, материалах, изделиях, которые не соответствуют условиям Контракта.

Наличие обнаруженных дефектов и недоделок фиксируется двухсторонним актом, подписанным Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком.

При отказе Подрядчика от участия в комиссии, составлении (или) подписании акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный Заказчик назначает комиссию из представителей Муниципального Заказчика и (или) других лиц, которые составят соответствующий акт.

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком требований Муниципального Заказчика об устранении, обнаруженных дефектов и недоделок, Подрядчик обязуется уплатить Муниципальному Заказчику неустойку в соответствии со ст. 9 Контракта.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные дефекты и недоделки.

6.3.17. Немедленно уведомлять Муниципального Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ.

6.3.18. До сдачи Объекта Муниципальному Заказчику освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

За несвоевременное освобождение производственной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и мусора Подрядчик уплачивает неустойку в соответствии со ст.9 Контракта.

6.3.19.Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Назначать ответственных лиц за производство работ  и лиц их замещающих, определить их рабочее место на производственной площадке.

6.4.2. Руководить процессом проведения испытаний смонтированных оборудования и инженерных сетей,  приемкой и сдачей отдельных видов работ, а также сдачей Объекта в эксплуатацию после завершения работе.

## Статья 7. Порядок и сроки осуществления приемки

## выполненных работ

7.1. Муниципальный заказчик обязан в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом, обеспечить приемку выполненных работ. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, несоответствии объемов работ или наличии иных недостатков и обстоятельств, ухудшающих приемку результатов работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

7.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком:

– ежедневно в соответствии с графиком производства работ (приложение №2) в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ;

– в актах на скрытые работы;

– в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ. Представитель Муниципального Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если представитель Муниципального Заказчика не согласен с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.

Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным Заказчиком предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов, отмеченных Муниципальным Заказчиком  в журнале, кроме аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

Ни один из видов скрытых работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального Заказчика.

7.3. Подрядчик информирует Муниципального Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Муниципального Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы, то по требованию Муниципального Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов и выполненных работ.

7.5. Акты на скрытые работы, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ.

7.6.Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание производственной площадки.

7.7. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы и (или) использованы некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости  Контракта по письменному требованию Муниципального Заказчика переделать эти работы и заменить соответствующие материалы.

В случае, если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в сроки, установленные Муниципальным Заказчиком, то Муниципальному Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчиком. В случае их неоплаты, расходы погашаются Муниципальным Заказчиком из суммы выполненных работ, подлежащих оплате Подрядчику.

7.8. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.9. Подрядчик обеспечивает охрану производственной площадки, мест открытого хранения материалов, в том числе строительных машин, механизмов, временных зданий и сооружений, принадлежащих Подрядчику.

Контроль за всеми поступающими на производственную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта не подлежат дополнительной компенсации Муниципальным Заказчиком.

7.10. По решению Муниципального Заказчика приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком.

7.11. При сдаче результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик передает Муниципальному Заказчику оригинал  и заверенную копию следующих документов:

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-  акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов на материалы;

- исполнительно-техническую документацию (журнал производства работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты качества на оборудование);

- фотоматериалы на законченные работы.

- счет-фактуры (счета).

7.12. Срок оформления результатов приемки составляет 15 рабочих дней.

8. Гарантия качества работ и гарантийный период

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1.Надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, которые соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП), ГОСТам. Качество применяемых материалов, изделий и оборудования подтверждается предоставлением соответствующих сертификатов и паспортов.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими строительными нормами и правилами, условиями настоящего Контракта и всеми приложениями к нему.

8.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев (5 лет)с даты подписания Муниципальным Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8.3. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком в течение 60месяцев после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формеКС-3.

8.4. При выявлении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок  продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием заводского брака или нарушением правил эксплуатации объекта.

Наличие выявленных дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех)рабочих дней со дня получения письменного извещения от Муниципального Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Муниципальный Заказчик самостоятельно назначает комиссию из представителей Муниципального Заказчика и других лиц. Комиссия составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характерных признаках. Подрядчик не вправе оспаривать содержание и действительность данного акта.

При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Муниципального заказчика, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения и исправления дефектов и недостатков в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, а также в случае неисполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты.

## Статья 9. Ответственность Сторон

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В части не предусмотренной условиями Контракта, Стороны несут имущественную и гражданскую ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.

9.3. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.

9.4.Вслучае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование (претензию)в письменном виде об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.

9.11.В случае не предоставления Подрядчиком документации, предусмотренной п.4.10. Контракта, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9.12. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц  к выполнению работ, Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом

9.13. На суммы неустоек (штрафов, пени), предусмотренные Контрактом, Муниципальный Заказчик имеет право уменьшить причитающиеся Подрядчику платежи после истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении (претензии, письме Муниципального Заказчика), и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

9.14. Кроме предусмотренных Контрактом санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, возмещает другой Стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

## Статья 10. Форс-мажорные обстоятельства

## 10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

## 10.2.При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, а также их последствий, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

## 10.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о характере и причине этого события, возможной продолжительности его действия.

## 10.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, а также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

## 10.5.Стороны должны совместно принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

10.6. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## Статья 11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Муниципальный Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без возмещения Подрядчику убытков в случаях нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а именно:

–существенных нарушений Подрядчиком требований к срокам и качеству выполняемых работ;

## – задержка Подрядчиком начала выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом более чем на 10 календарных дней;

## – задержка сроков выполнения работ, установленный в Контракте, более чем на 10 календарных дней;

## –выполнения Подрядчиком работ из некачественных материалов;

## – если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Муниципальным Заказчиком в установленные сроки;

## – при неоднократном (более 2-х раз) нарушении Подрядчиком условий Контракта и (или) не исполнения (несвоевременного исполнения) указаний Муниципального Заказчика, направленных Подрядчику в письменной форме;

## – при выявлении работ, выполненных с отступлением от исходно-разрешительной документации, без согласования таких отступлений с Муниципальным Заказчиком;

## – при остановке Подрядчиком выполнения работ на срок более 10 календарных дней;

## – привлечения к выполнению работ на Объекте субподрядчика без согласования с Муниципальным Заказчиком;

## – объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов;

## –в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

## 11.3. Муниципальный Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

## 11.4.Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и одновременно направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений и информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 днейс даты размещения решения Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 11.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении Контракта заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с момента получения извещения о расторжении Контракта.

## 11.6. Муниципальный Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.

## 11.7. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей.

## 11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

## 11.9. В случае если Контракт будет расторгнут, Стороны  незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненными работами. Такая сумма должна быть определена на основе взаимосогласованных Сторонами объемов выполненных работ согласно Контракту, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Муниципального Заказчика до даты расторжения Контракта.

## 11.10. В случае досрочного прекращения Контракта по статье 10при повреждении и (или) утрате Объекта, Подрядчик должен возвратить Муниципальному Заказчику произведенные им платежи, касающиеся утраченного Объекта.

## Статья 12. Прочие условия

12.1. Контракт считается заключенным со дня его подписания обеими Сторонами и зарегистрированным в Едином реестре Государственных и муниципальных контрактов.

12.2. Любое изменение и дополнение к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином реестре Государственных и муниципальных контрактов.

## 12.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

## 12.4. Любое уведомление, которое одна из Сторон направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Контрактом или самим уведомлением.

## 12.5.Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края.

12.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7.  Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

- приложение №1– техническое задание;

- приложение № 2– график производства работ;

- приложение № 3 –локальный сметный расчет;

- приложение № 4 – ведомость объемов работ.

## 12.8.Настоящий Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.Дополнительно Стороны оформляют Контракт на бумажном носителе в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

## Статья 13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | ООО «КОНСТАНТА» |
| Администрация Новоивановского сельского поселения 353024 ст.Новоивановская, ул.Красная ,89 Новопокровский район Краснодарский край ИНН 2344013900 КПП 234401001 БИК 040349001 р/с 40204810600000000277 Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации л/с 03183013790 УФК по Краснодарскому краю. Глава Новоивановского сельского поселения _________________________/Абеленцев В.А./ М.П. | ООО «КОНСТАНТА» 344011,г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,5 «А»,оф.4 ИНН/КПП 6164241630/ 616401001 ОКПО 76967443 ОГРН 1056164276332 Контактные телефоны : 8 (863) 272-28-89, 8 (928) 769-75-29 Адрес электронной почты (e-mail :konstantastab@yandex.ru ) р/сч 40702810600000007662 БИК 046015762 к/сч 30101810100000000762 в ОАО КБ « ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону Генеральный директор __________________________/Халаим И.К./ М.П. |

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№0318300003516000004-0062936-02

от     ____________ 2016г.

| Согласовано: Подрядчик _____________________________ _______________________________________ «___»__________________ 2016 г. | Утверждаю: Муниципальный Заказчик Глава администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района _______________________ В.А.Абеленцев «___»__________________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение подрядных работ по объекту: «Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской»

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2

к муниципальному контракту №0318300003516000004-0062936-02

от    ______________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Новоивановского

сельского поселения Новопокровского района

_______________      В.А.Абеленцев									«_____ »________________2016г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту: «Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской»

| Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету | Ед. изм. | Количество | Общая стоимость работ согласно смет, тыс. руб. | Кол-во / Стоимость объема работ в месяц, тыс. руб. в текущих ценах с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | и т.д. |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | км/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик _____________________________________ (Ф.И.О)

М.П

ОБРАЗЕЦ

Приложение 3

к муниципальному контракту

№0318300003516000004-0062936-02

«_____» ________________2016г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации Новоивановского

сельского поселения

Новопокровского района

______________ В.А.Абеленцев

"______" _______________2016г.

Локальный сметный расчет

«Благоустройство территории по улице Красной в центре станицы Новоивановской»

Наименование подрядной организации									ФИО Директор

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№0318300003516000004-0062936-02

от     ____________ 2016г.

Утверждаю:

Глава Новоивановского сельского

поселения Новопокровского района

__________________ В.А.Абеленцев

«___»__________________ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Подрядчик _____________________________________ (Ф.И.О)

М.П