П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### АДМИНИСТРАЦИИ Новоивановского Сельского поселения

Новопокровского района

07.11.2013                                                                                                          № 135

станица  Новоивановская

О внесении изменений в постановление администрации

Новоивановского сельского поселения от 04 октября

2012 года № 92  «Об утверждении ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения Новоивановского

сельского поселения Новопокровского района

на  2013-2014 годы»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 8 Устава Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3  к постановлению администрации Новоивановского сельского поселения от 04 октября 2012 года № 92 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  на  2013-2014 годы» (прилагаются).

2. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее дня вступления в силу решения Совета Новоивановского сельского поселения «О бюджете Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2014 год».

Глава Новоивановского сельского поселения                                В.А.Абеленцев

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 07.11.2013 № 135 |
| --- | --- |

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2014 годы»

П А С П О Р Т

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2014 годы»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Заказчик Программы | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| Разработчик Программы | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| Цели Программы | Формирование улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения Новопокровского района соответствующей потребностям населения и экономики; обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения внутри населенных пунктов. |
| Задачи Программы | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 772,5 тыс. руб. в том числе: 2013 год – 2 272,5 тысяч рублей: из средств местного бюджета – 227,3 тыс. руб. из средств краевого бюджета – 2 045,2 тысяч рублей. 2014 год – 500,0 тысяч рублей: из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей |
| Система контроля исполнения Программы | Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |

# 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Сегодня сеть автомобильных дорог обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, связь двух станиц Новоивановского сельского поселения между собой.

Развитие сельского хозяйства в Новоивановского сельском поселении приводит к ежегодному приросту объема грузооборота на 5 процентов. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. По автомобильным дорогам, построенным десятки лет назад и рассчитанным на нагрузку не более 6 тонн на ось, сегодня движутся автопоезда с нагрузкой свыше 10 тонн на ось.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Неразвитость улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители  населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районный центр.

Отсутствие подъездов к сельским населенным пунктам по автомобильным дорогам с твердым покрытием сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения, а впоследствии и к прекращению их существования.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения является сдерживающим фактором развития экономики.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

формирование улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения Новопокровского района соответствующей потребностям населения и экономики;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения внутри станиц и между населенными пунктами.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы -  2013-2014 год.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 2 772,5 тысяч рублей, в том числе:

2013 год – 2 272,5 тысяч рублей:

из средств местного бюджета – 227,3 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 2 045,2 тысяч рублей.

2014 год – 500,0 тысяч рублей:

из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей

# 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере транспортного обеспечения населенных пунктов Новоивановского сельского поселения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

создать условия для формирования улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики, путем увеличения доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия.

# 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог и улиц, введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы в 2013 году будет отремонтировано и реконструировано:

0,215 км асфальтобетонного покрытия переулка Гагарина,

0,400 км гравийного покрытия улицы Пионерской,

0,410 км гравийного покрытия улицы Набережной

станицы Новоивановской Новоивановского сельского поселения.

В результате реализации Программы в 2014 году будет отремонтировано и реконструировано около 1 км асфальтобетонного покрытия улицы Северной станицы Плоской Новоивановского сельского поселения.

# 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, которая осуществляет:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Краснодарского края;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Для формирования перечня объектов реконструкции, капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения под утвержденный объем финансирования Программы ежегодно направляют свои предложения в управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Для обеспечения наиболее эффективного и целевого использования утвержденных в Программе средств до начала производства дорожных работ на объектах, администрация Новоивановского сельского поселения в случае необходимости осуществляет в установленном порядке оформление отвода земельного участка, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также переустройство инженерных коммуникаций, удаление древесной растительности и снос строений,

попадающих в зону дорожных работ, за счет средств местных бюджетов.

Глава Новоивановского сельского поселения                                В.А.Абеленцев

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 07.11.2013 № 135 |
| --- | --- |

Мероприятия

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2014 годы»

| п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс.руб.) | в том числе (тыс.руб.) |  | Ожидаемые результаты (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по программе, в т.ч.: |  | 2 372,5 | 2 045,2 | 327,3 | 2,025 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия переулка Гагарина от ПК0+00 (ул.Красная) до ПК2+15 в станице Новоивановской | 2013 | 653,0 | 587,7 | 65,3 | 0,215 |
| 2 | Ремонт гравийного покрытия улицы Пионерской от ПК0+00 (дом №8) до ПК4+00 в станице станицы Новоивановской | 2013 | 800,3 | 720,2 | 80,1 | 0,400 |
| 3 | Ремонт гравийного покрытия улицы Набережной от ПК0+00 (дом №1) до ПК4+10 станицы Новоивановской | 2013 | 819,2 | 737,3 | 81,9 | 0,410 |
| 4 | Ремонт дороги по улице Северной станицы Плоской | 2014 | 500,0 | - | 500,0 | 1,0 |

Глава Новоивановского сельского поселения                                В.А.Абеленцев

|  | Приложение 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 07.11.2013 № 135 |
| --- | --- |

Смета расходов

на ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2014 годы»

| № п\п | Наименование | Сумма, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Оплата ремонтных работ | 2 272,5 | 500,0 |
|  | Итого | 2 272,5 | 500,0 |

Глава Новоивановского сельского поселения                               В.А.Абеленцев