**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.10.2017 № 92

станица Новоивановская

# Об утверждении муниципальной программы

# Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

# «Формирование современной городской среды»

# 

В соответствии Федеральными Законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 24 июля 2014 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района» (с изменениями от 01.10.2014 года № 86), постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 24 июля 2014 года № 52 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района" (с изменениями от 05.11.2014 года № 99, от 21.09.2017 года № 81), администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу Новоивановского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской среды» (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 10 дней после дня его официального обнародования.

Глава Новоивановского сельского поселения В.А.Абеленцев

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Новоивановского сельского

поселения Новопокровского

района

от 24.10.2017 № 92

# Муниципальная программа

# Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

# «Формирование современной городской среды»

# Паспорт

# муниципальной программы

# Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

# «Формирование современной городской среды»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  (координатор)  муниципальной программы |  | администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | муниципальное казенное учреждение "Новоивановское" (далее - МКУ "Новоивановское») |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | повышение качества и комфорта городской среды на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | обеспечение формирования единого облика муниципального образования  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования,  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество благоустроенных территорий общего  пользования,  площадь благоустроенной территории общего  пользования,  количество приобретенного оборудования для благоустройства |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2018 - 2022 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 500,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  из средств краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 0,0 тыс. рублей  из средств бюджета Новоивановского сельского поселения – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 500,0 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | улучшение условий проживания и жизнедеятельности жителей поселения, повышение привлекательности Новоивановского сельского поселения |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | осуществляют администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и Совет Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района**

Данная программа является основной задачей для создания условий для системного повышения качества и комфорта по реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно- художественного оформления территорий общего пользования и придомовых территорий.. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства Новоивановского сельского поселения необходим, так как без плановой комплексной системы благоустройства Новоивановского сельского поселения Новопокровского района невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность деятельности администрации, предприятий, учреждений и населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

Определение перспектив благоустройства Новоивановского сельского поселения Новопокровского района позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Концепцией, социально- экономического развития территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, определена важнейшая составляющая часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышение уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды временного пребывания, а уровень износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения:

1. Количество муниципальных территорий общего пользования - 4 ед.
2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования – 0 %
3. Охват населения благоустроенными территориями общего пользования от общей численности населения – 0 %

# 

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является – повышение качества и комфорта городской среды на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо будет реализовывать задачи:

-обеспечение формирования единого облика муниципального образования

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования,

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в период с 2018 по 2022 годы.

# 3.Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе | | | | | | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятия |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Изготовление проектной документации | Бюджет поселения | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оснащение территории общего пользования современными объектами благоустройства | Бюджет поселения | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация программы предусматривается за счет средств краевого бюджета и бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Источник финансирования | Общий объем финансирования | в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| Бюджет Новоивановского сельского поселения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |

# 

# 5. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  критериев | Единица измерения | 2018   год | 2019  год | 2020   год | 2021   год | 2022   год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего  пользования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенной территории общего  пользования | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | Количество приобретенного оборудования для благоустройства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

# 6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Координатор:

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности МУК "Новоивановское";

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantF1://23800500.169) в сети "Интернет";

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Новоивановского сельского поселения В.А.Абеленцев