Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от  03.03.2016                                                                                              №24-р

станица Новоивановская

О проведении Всекубанского двухмесячника и  субботника по

наведению санитарного порядка и благоустройству  населенных

пунктов Новоивановского сельского поселения

В целях обеспечения  должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории населенных пунктов, создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Новоивановском сельском поселении в весенне-летний период:

- Провести на территории Новоивановского сельского поселения с 1 марта по 22 апреля 2016 года Всекубанского двухмесячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов, а 16 апреля 2016года   - Всекубанского субботник.

- Утвердить состав  комиссии по обеспечению организации и проведению двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по обеспечению организации и проведению двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов  и субботника (приложение 2).

- Утвердить план проведения Всекубанского субботника на территории Новоивановского сельского поселения  16  апреля 2016 года, (приложение 3, 4).

- Провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению силами предприятий, организаций, учреждений, КФХ и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке улиц, площадей, спортивных сооружений, мест торговли, кладбищ, мемориалов, а также приведение в порядок фасадов зданий, ограждений частных домовладений, территорий закрепленных за предприятиями и организациями.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  ведущего специалиста по земельным вопросам и работе с КФХ, ИП и ЛПХ А.А.Михно.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоивановского сельского поселения                              В.А.Абеленцев

Приложение 1

Утвержден распоряжением администрации

Новоивановского сельского поселения

от 03.03.2016г. № 24-р

Состав  комиссии

по обеспечению организации и проведению двухмесячника

по наведению санитарного порядка и благоустройству

территорий населенных пунктов  и субботника

Председатель комиссии:

Михно Андрей Александрович  -  ведущий специалист   по вопросам

землепользования,  и работе с КФХ, ИП

и ЛПХ  администрации Новоивановского

сельского  поселения,

Члены комиссии:

Велегура В.Л. – директор МКУ «Новоивановское»,

Велегура Л.Л. – атаман ХКО, депутат Совета сельского поселения,

Мысак А.А.  - председатель Совета ветеранов,

Теличко Ю.И. -   ветеринарный врач Новоивановской ветлечебницы,

Самородин А.В. - председатель ТОС станицы Плоской,

Кривошеева Г.С. - председатель ТОС станицы Новоивановской.

Глава Новоивановского сельского поселения                                В.А.Абеленцев

Приложение № 2

Утвержден распоряжением администрации

Новоивановского сельского поселения

от 03.03.2016г. № 24-р

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории Новоивановского сельского поселения на период проведения Всекубанского двухмесячника

с 01.03.2016г. по 22.04.2016г.

| № п/п | Наименование мероприятий | срок проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до сведения населения о проведении двухмесячника по наведению санитарного порядка на территории поселения: | с 01.03.2016 г. | администрация, квартальные комитеты |
|  | 1.1.уборка мусора, хвороста, листьев и т.д.; |  |  |
|  | 1.2.уборка с территории улиц угля, песка, гравия, стройматериалов; |  |  |
|  | 1.3.проведение субботника по наведению санитарного порядка на территории поселения | 16.04.2016г. |  |
| 2. | Наведение санитарного порядка на территориях, закреплённых за предприятиями, учреждениями, организациями, хозяйствами, ремонт зданий, изгородей. | до 22.04.2016г. | Руководители |
| 3. | Наведение должного санитарного порядок на кладбищах ст.Плоской и ст.Новоивановской и на прилегающих к ним территориях | до 22.04.2016г. | Администрация, МКУ «Новоивановское» |
| 4. | Приведение в порядок мусорных свалок | весь период | Администрация, МКУ «Новоивановское», руководители хозяйств |
| 5. | Наведение порядок в цветниках, посадка цветов | весь период | Руководители хозяйств |
| 6. | Побелка автобусных остановок в ст.Плоской и ст.Новоивановской | до 22.04.2016г. | Администрация, МКУ «Новоивановское» |
| 7. | Побелка деревьев на территории поселения и подъездах к нему | до 22.04.2016г. | Администрация, МКУ «Новоивановское» |
| 8. | Посадка саженцев деревьев, кустарников на территориях улиц | весь период | Квартальные комитеты |
| 9. | Грейдирование грунтовых дорог на территории поселения | весь период | Администрация |
| 10. | Ремонт и побелка мемориалов и памятников в ст.Новоивановской и в ст.Плоской | весь период | Администрация, МКУ «Новоивановское» |
| 11. | Спиливание аварийных деревьев | до 22. 04.2016г. | Администрация |

Глава Новоивановского сельского поселения                                  В.А.Абеленцев

Приложение № 3

Утвержден распоряжением администрации

Новоивановского сельского поселения

от 03.03.2016г. № 24-р

Организации, закрепленные за лесополосами,

скверами, парками и другими зелеными зонами

для отдыха населения Новоивановского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Закрепленный участок зеленой зоны | Сроки наведения санитарного порядка | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новоивановское» | Левая и правая сторона на въезде в станицу Новоивановскую | до 22.04.2016г. | Ведущий специалист по земельным вопросам и работе с КФХ, ИП и ЛПХ Михно А.А. |
| 2. | СПК «Колос» | Правая сторона на въезде в станицу Плоскую | до 22.04.2016г. | Ведущий специалист по земельным вопросам и работе с КФХ, ИП и ЛПХ Михно А.А. |
| 3. | ИП Плетнев | Левая сторона на въезде в станицу Плоскую | до 22.04.2016г. | Ведущий специалист по земельным вопросам и работе с КФХ, ИП и ЛПХ Михно А.А. |
| 4. | МКУ «Новоивановское» | Въезд в станицу Новоивановскую | до 22.04.2016г. | Директор МКУ «Новоивановское» Велегура В.Л. |

Глава Новоивановского сельского поселения                                 В.А.Абеленцев

Приложение 4

Утвержден распоряжением администрации

Новоивановского сельского поселения

от 03.03.2016г. № 24-р

ПЛАН

проведения  Всекубанского  субботника

на  территории  Новоивановского  сельского  поселения

16 апреля 2016 года

| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведение санитарного порядка в центрах станицы Новоивановской и станицы Плоской | Учащиеся СОШ № 6 и СОШ № 11 |
| 2 | Уборка поросли и хвороста вдоль автодорог Новопокровская - Новоивановская | Безработные, работники учреждений и организаций станицы |
| 3 | Уборка поросли и хвороста вдоль автодорог Новопокровская - Плоская | Безработные, работники учреждений, учащиеся СОШ № 11 |
| 4 | Побелка тополей вдоль автодороги Новопокровская - Новоивановская | Безработные, работники учреждений и организаций станицы |
| 5 | Побелка тополей вдоль автодороги Новопокровская - Плоская | Безработные, работники учреждений и организаций станицы |

Глава Новоивановского сельского поселения                                  В.А.Абеленцев